## Slide 1: “線引いてよ”からの脱却体験記
2022年9月17日
Ryutaro Ishii
Tokyo Electron Technology Solutions Ltd.

## Slide 2: Agenda
結論
かつての私たちと“進捗を管理する方々”の関係
アジャイル開発実施を決定したときの反応
  すごい賛同してくれる方
  特に意見のない方
“進捗を管理する方々”が“ステークホルダー”になるまで
  黎明期（アジャイル開発開始 ~ 一桁スプリント中）
  停滞期（一桁スプリント ~ 5スプリントまで）
  過渡期（5スプリント ~ 二桁スプリントまで）
現在の私たちと”ステークホルダー”の関係
まとめ

## Slide 3: 結論
プロセスやツールよりも個人と対話を
包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを
契約交渉よりも顧客との協調を
計画に従うことよりも変化への対応を
From アジャイルソフトウェア開発宣言
“進捗を管理する方々”との対話を重点に置く
ソフトウェアを“進捗を管理する方々”がすぐ触れるようにする
“進捗を管理する方々”と協調して開発する
“進捗を管理する方々”含めて変化へ柔軟に対応する

## Slide 4
“進捗を管理する方々”との対話を重点に置く
ソフトウェアを“進捗を管理する方々”がすぐ触れるようにする
“進捗を管理する方々”と協調して開発する
“進捗を管理する方々”含めて変化へ柔軟に対応する
頻繁に対話できる人を選定
CIで常に最新のシミュレータを表示
対話だけでなく、バックログも開放
定例会に加えて必要に応じて相談

## Slide 5: アジャイル開発実施まで

## Slide 6: かつての私たちと“進捗を管理する方々”の関係
★☆★ 言葉の定義： 進捗を管理する方々 ★☆★
“私たちのプロダクトが達成する成果”に対して責任を持つ方々
期日までに上がっていればOK 経緯は重要視しない
進捗、どう？
距離感： 実顧客と同じ(よりちょっと近い)
話す周期： 1 ~ 2ヵ月に1回
情報量： 莫大
どういう線でやるの？

## Slide 7: かつての私たちの組織相関図
私たち
私たちのマネージャー
ユーザーのマネージャー “進捗を管理する方々”
ユーザー
対応状況連絡
要望等連絡

## Slide 8
アジャイル開発 実施決定！！！
Next → “進捗を管理する方々”の反応

## Slide 9: 2パターンの反応あり
すごい賛同してくれる方
特に意見のない方
※イメージ図です
いいね！まずやってみよう！
線に影響ないならいいよ
来週どうなったか教えて！
じゃ次の定例(1ヶ月後)で
ちゃんと線引いてね

## Slide 10: “進捗を管理する方々”が“ステークホルダー”になるまで

## Slide 11: 黎明期（開始 ~ 一桁スプリント）
別名：アジャイルわかってない期（野良アジャイル戦国時代とも）
新しいこと楽しい！
とりあえずやってみる！
トライ＆エラー！
準備足りないかも…

## Slide 12: 停滞期（一桁スプリント ~ 5スプリントまで）
別名：なんかつらい期
報告時、手を付けたタスクより他の事項を指摘される
見つけた不具合はいつやったらいいのか見えない
やる気が…、削がれる……
なんか、うまくいかない……
線引き直しといて
これ正しい線なの？

## Slide 13: ここで気づく
どうしてうまくいかない？
開発者の肌感覚でタスクを選んでいた
やるべきかどうかの判断がつかないままでいた
優先順位！！！決めよう！！！！
報告時、手を付けたタスクより他の事項を指摘される
見つけた不具合はいつやったらいいのか見えない

## Slide 14: そういえば前に違いがあった
レスポンス早い
確認も周期が短い
（実は）話すことも少しずつ
レスポンスは普通
確認周期は長い
話すことは莫大
こっちのほうが良いな…

## Slide 15: 過渡期（5スプリント ~ 二桁スプリント）
別名：試行錯誤期
・ 1 - 2ヵ月に1回じゃ更新速度に追いつかない → 周期を短くする方法を探す
優先順位を提案してみる
・ 予定が合わない人が多い → メンバーから対話しやすい人を選抜
1週に1回にできないか
・もっとリアルタイムで確認したい → 最新版を触れるようにする
1週に1回対話してみる
・不具合の連絡を簡易にしたい
→ バックログの編集閲覧を開放
自動デプロイを実装
Next → 現在の私たち
ここらへんで 線の話題がなくなってきた

## Slide 16: 現在
別名：ｱｼﾞｬｲﾙ ﾁｮｯﾄ ﾃﾞｷﾙ期
ステークホルダーとの正しい対話を
機会損失は最大限防ぐ
ステークホルダーを巻き込んで開発
常に優先するものを更新し続ける
アジャイル開発は難しい しかし、価値のあるものだ

## Slide 17: 現在の私たちと“ステークホルダー”の関係

## Slide 18: 現在の私たちと“ステークホルダー”の関係
★☆★ 言葉の定義： ステークホルダー★☆★
“私たちのプロダクトが達成すること”に対して責任を持つ方々
プロダクトの目的はOK？ 達成に進んでいる？
こう変わったんだけど…
距離感： 共同開発者
話す周期： 1週間に (最低) 1回
情報量： 少しずつ
今はこれ優先度高いな

## Slide 19: 現在の私たちの組織相関図
私たち
私たちのマネージャー
ユーザーのマネージャー “進捗を管理する方々”
ユーザー “ステークホルダー”
対応状況連絡
要望等連絡

## Slide 20: まとめ
やっぱりアジャイルソフトウェア開発宣言が根底にあった
上記が実行できない事項があるなら、そこから変えましょう
“進捗を管理する方々”は、絶対に話を通さないといけない方ではない…かも？